| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 职业教育创新发展--职业素养提升--北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护项目（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 王庆 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911231107 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 20.00 | 20.00 | 20 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20.00 | 20.00 | 20 | — |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成北京市中职学生职业素养护照管理系统部署上线。 2.保障北京市中职学生职业素养护照管理系统基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高北京金隅科技学校的社会影响力、认知度 |  |  |  |  | 系统运行正常。经过多次培训和任务分解，各相关部门能够按时发布、及时评价任务。系统中能够体现学生成长历程，学生关注度较高。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 学生端口数量 |  | 459人 | 459人 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 教师端口数量 |  | 168人 | 168人 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 职业素养报告 |  | 459份 | 459份 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 培训次数 |  | ≥4次 | ≥4次 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 软件维护数量 |  | 1套 | 1套 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指 标（15分） | 软件验收合格率 |  | ≥95% | 100% |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥95% | 100% |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 系统故障率 |  | ≤5% | 0 |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  | ≥95% | 100% |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标(10分) | 制定项目工作计划据 |  | 2021年3月 | 已按计划完成 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 整理数据汇总使用情况，并针对性解决 |  | 2021年4-5月 | 已按计划完成 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 系统管理维护 |  | 2021年6-8月 | 已按计划完成 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 导入新生数据并做好培训工作 |  | 2021年9月 | 已按计划完成 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 总结反馈 |  | 2021年11月 | 已按计划完成 |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  | ≤20 | 20 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标（15分） | 经济效益 |  | 节约人力、物力等费用 | 项目完成后，在学生管理方面可以节约大量人力、物力等相关管理费用。 |  |  | 15 | 10 | 学校信息化建设滞后，该项目未能完全发挥应有的作用。 |
|  |  | 社会效益 指标（15分） | 社会效益 |  | 提升学生素养，维护校园秩序。 | 项目完成后，学生素养得到了提升，有助于维护校园秩序，帮助学生走出学校有序进入社会，有利于社会秩序的安定。 |  |  | 15 | 8 | 受疫情影响，学校实施线上教学，该项目在维护校园秩序方面发挥的作用尚未充分展现。 |
|  |  | 生态效益指标 | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | 可持续影响指标 | - |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% | 95% |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥90% | 98% |  |  | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |