项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件－基础设施改造－北京金隅科技学校供热改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 隗合亭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671038987 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 330.291119 | 330.291119 |  | 328.315487 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 330.291119 | 330.291119 |  | 328.315487 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为用户提供安全、稳定和舒适的供热服务；可采用集成式供热机组以减少占地和投资；水泵采用变频调速，节约能源；二次侧设置过滤及排气装置，以提高系统安全运行的可靠性，保证供热质量；站内设备、管道设减振，墙体设吸音，以减小对结构及周边设施的震动及噪音影响。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 80分 | 数量指标 | 钢管柱 |  |  | 7.132吨 | 7.132吨 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 低压配电柜 |  |  | 1台 | 1台 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 真空脱气机 |  |  | 1台 | 1台 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 散热器采暖换热机组 |  |  | 1套 | 1套 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 工作站 |  |  | 1台 | 1台 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 直埋式预制保温管 |  |  | 588.2㎡ | 588.2㎡ | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间月份前 |  |  | 8月 | 8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算数 |  |  | 371.111156万元 | 328.315487万元 | 6 |  | 5.5 |  | 实际批复金额为330.291119万元，预算执行率99% |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 教师及学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 7 |  | 尚有提升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.4 |  |  |  |